# MÔ HÌNH VẬN HÀNH AGILE CHO TOÀN MẢNG RIKKEIGO

Phạm vi: 3 đội: Đặt xe, Thanh toán (yêu cầu thay đổi liên tục) và Đối soát (yêu cầu ổn định, tuân thủ quy định thuế).

## Phần 1 – Kiến trúc mô hình

### 1.1 Các module và trách nhiệm

| Module | Nội dung | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| M1. Nền tảng giá trị | 4 giá trị Agile; 3 trụ cột Scrum (Minh bạch, Kiểm tra, Thích nghi) | Là chuẩn để đánh giá mọi quyết định; không phải tài liệu trang trí. Mọi module bên dưới phải thể hiện được cả ba trụ cột (ví dụ: bảng Backlog công khai là Minh bạch, Review và Retro là Kiểm tra, điều chỉnh Backlog và quy trình là Thích nghi). |
| M2. Vai trò (mỗi đội Scrum có đủ 3 vai) | Product Owner: sở hữu Product Backlog, quyết định thứ tự ưu tiên theo giá trị. Scrum Master: bảo vệ nhịp và quy trình, gỡ trở ngại, không giao việc. Developers: tự quản lý việc chọn, ước lượng và làm các hạng mục trong Sprint. | Mỗi quyết định thuộc đúng một vai: nội dung và thứ tự thuộc PO, cách làm thuộc Developers, quy trình thuộc SM. |
| M3. Artifacts | Product Backlog (kèm Product Goal), Sprint Backlog (kèm Sprint Goal), Increment (kèm Definition of Done) | Mỗi artifact có một cam kết đi kèm, giúp "xong" luôn có nghĩa rõ ràng. Backlog theo nguyên tắc DEEP, hạng mục viết dạng User Story theo INVEST. |
| M4. Sự kiện | Sprint (2 tuần, nhịp chung cho cả 2 đội Scrum), Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective | Nhịp cố định, không kéo giãn. Refinement là hoạt động liên tục trong Sprint để Backlog luôn sẵn sàng. |
| M5. Cách làm theo đội | Đặt xe, Thanh toán: Scrum đầy đủ M2 đến M4. Đối soát: xem 1.2. | Chọn theo đặc thù yêu cầu, không theo xu hướng. |

### 1.2 Đội Đối soát có áp dụng mô hình chung không?

Không áp dụng Scrum đầy đủ. Đội Đối soát giữ cách làm tuần tự có kiểm soát thay đổi như đã chọn ở Bài 4, vì yêu cầu thuế rõ ràng, ổn định và làm sai bị phạt, nên cần chốt đặc tả và kiểm thử trọn vẹn trước khi bàn giao. Đội chỉ dùng chung M1 (minh bạch tiến độ trên bảng công khai) và báo cáo mốc theo nhịp 2 tuần, không phải họp Scrum, nên không tạo thêm cơ chế phối hợp giữa các đội.

### 1.3 Luồng giá trị khép kín (đội Scrum)

Nhu cầu người dùng / thị trường

↓

PO ghi thành User Story vào Product Backlog, xếp theo giá trị

↓

Refinement: làm rõ, chia nhỏ, ước lượng

↓

Sprint Planning: chốt Sprint Goal + Sprint Backlog

↓

Sprint 2 tuần: Developers làm, Daily Scrum kiểm tra tiến độ hằng ngày

↓

Increment đạt Definition of Done

↓

Sprint Review: người dùng / stakeholder xem sản phẩm thật và phản hồi

↓                                   ↓

Phản hồi quay lại Product Backlog   Sprint Retrospective: cải tiến cách làm

(vòng phản hồi)                              ↓

↓                           Hành động cải tiến đưa vào Sprint tiếp theo

└──────────────→ Sprint Planning kế tiếp ←──────────────┘

(vòng cải tiến)

Luồng có hai vòng: vòng phản hồi điều chỉnh cái gì cần làm (qua Review và Backlog), vòng cải tiến điều chỉnh làm như thế nào (qua Retrospective).

## Phần 2 – Xử lý tình huống ngoài dự kiến

### Tình huống 1: Đến Sprint Review nhưng không có hạng mục nào đạt "xong"

- Phát hiện ở đâu: Dấu hiệu lộ sớm ở Daily Scrum (hạng mục không tiến triển) và chắc chắn lộ ở Sprint Review.

- Ai xử lý:

  - Developers trình bày trung thực phần đã làm và lý do chưa đạt "xong".

  - Product Owner đưa các hạng mục dở dang về Product Backlog và sắp xếp lại thứ tự theo giá trị.

  - Scrum Master dẫn dắt Retrospective tìm nguyên nhân gốc (story quá lớn, DoD chưa rõ, ước lượng sai, bị chèn việc).

- Xử lý thế nào: Không demo phần chưa xong như đã hoàn thành và không hạ Definition of Done để "cho qua". Review vẫn diễn ra để chia sẻ tiến độ thật và nhận phản hồi giúp điều chỉnh Backlog. Sprint sau chọn ít việc hơn, chia nhỏ story, làm rõ tiêu chí chấp nhận trong Refinement.

### Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài riêng Sprint thêm 1 tuần

- Phát hiện ở đâu: Ở Daily Scrum khi Developers thấy không kịp Sprint Goal, và được nêu ra với Scrum Master.

- Ai xử lý: Scrum Master giải thích nguyên tắc nhịp cố định; Product Owner quyết định phần việc còn lại; Developers cam kết lại cho Sprint sau.

- Xử lý thế nào: Không kéo dài Sprint. Sprint kết thúc đúng hạn, phần chưa xong quay về Product Backlog để PO xếp lại ưu tiên. Kéo dài làm mất tính kiểm tra định kỳ, che giấu vấn đề ước lượng và phá nhịp chung với đội khác. Nếu Sprint Goal đã hết giá trị (ví dụ thị trường đổi), chỉ Product Owner có quyền hủy Sprint. Nguyên nhân thực sự được xử lý ở Retrospective, và Sprint sau vẫn giữ độ dài hai tuần.